附件1

河南省工程质量专项治理工作领导小组名单

组  长：刘洪涛  省住房和城乡建设厅厅长

副组长：王国清  省住房和城乡建设厅副厅长

陈华平  省住房和城乡建设厅副厅长

成  员：李新怀  省住房和城乡建设厅建筑管理处处长

张  申  省住房和城乡建设厅勘察设计与标准定额处处长

刘  洪  省住房和城乡建设厅建筑管理处调研员

孙冬梅  省住房和城乡建设厅勘察设计与标准定额处副处长

陈  震  省建设工程质量监督总站站长

办公室主任：李新怀

办公室副主任：孙冬梅   陈  震

办公室工作人员：韩荣华   厅勘察设计处

王世虎   厅建筑管理处

吴晓磊   厅建筑管理处

曾繁娜   省质量监督总站

联系人：韩荣华  电话：0371—69523972

吴晓磊  电话：0371—68080830

曾繁娜  电话：0371—66254526

邮箱：jstjgc@163.com

附件2

河南省房屋建筑工程

勘察设计质量专项治理工作方案

一、工作目标

（一）总体要求

坚持以科学发展观为指导，坚持立足实际、以人为本，强化勘察设计质量意识，规范勘察设计质量行为，落实勘察设计质量责任。在认真分析总结勘察设计质量突出问题的基础上，完善房屋建筑工程勘察设计质量监管制度，全面提升房屋建筑工程勘察设计质量水平。

（二）工作目标

通过专项治理，争取2017年全省房屋建筑工程施工图设计文件审查每百个项目违反工程建设标准强制性条文数比2012年下降25%，勘察设计审查一次通过率在2012年基础上提高15%。勘察设计引起的房屋建筑工程质量问题明显减少，全省房屋建筑工程勘察设计质量总体水平显著提高。

二、主要任务

勘察设计质量专项治理范围：住宅工程（重点为保障性安居工程）、大型公共建筑和超限高层建筑。

勘察质量专项治理工作重点：强化勘察现场工作质量控制和室内试验工作质量管理。

设计质量专项治理工作重点：强化工程建设强制性标准执行、设计方案论证和规范设计变更管理。

三、实施步骤

（一）宣传发动（2014年1月—2014年3月）

1. 各地要深入贯彻落实《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，严格按照《关于实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》要求，规范审查行为。

2. 在2014年年初全省勘察设计工作会议上，对勘察设计质量专项治理工作进行动员和部署。

3. 各地根据全省勘察设计工作会议精神，结合实际情况，对本地区勘察设计质量专项治理工作方案进行细化，明确年度目标、实施细则和针对性措施，组织开展勘察设计质量专项调查和治理工作。

4. 各地要将专项治理年度目标、实施细则和针对性措施等于3月底以前汇总上报至厅领导小组办公室。

5. 省厅组织一次全省范围内的《岩土工程勘察文件技术审查要点》、《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》宣贯培训工作。

（二）实施推进（2014年4月—2016年12月）

在实施推进阶段，各地每年应开展以下活动，并于每年12月底以前将专项治理工作情况进行总结，及时上报至厅领导小组办公室：

1. 各地开展房屋建筑工程勘察设计质量自查和施工图审查机构自查活动，上报自查情况和本地区勘察设计问题典型案例。

2. 各地组织开展勘察现场工作人员和土工试验员上岗技能培训，强化勘察现场和土工试验质量管理工作。

3. 各地汇总当地典型案例，研究分析勘察设计质量问题和隐患成因，并提出改进措施。

省厅每年开展一次部分地区住宅工程、大型公共建筑和超限高层建筑勘察设计质量抽查活动，在各地自查与全省抽查的基础上，分析汇总形成通报。

（三）总结推广（2017年）

1. 总结勘察设计质量专项治理工作所取得的成果和经验，在全省范围内推广先进勘察设计质量监督管理经验。

2. 根据检查情况和典型案例，总结具有普遍性的勘察设计质量问题，深刻分析问题成因，制定解决办法。

附件3

河南省住宅工程质量专项治理工作方案

一、工作目标

（一）总体要求

以科学发展观为指导，坚持以人为本，突出质量常见问题专项治理重点，准确把握常见问题产生的根源，坚持市场与现场联动、技术与管理并重、质量行为与工程实体质量齐抓，严格质量责任落实，强化激励约束措施，构建质量常见问题治理长效机制，有效预防和治理质量常见问题，全面提升我省住宅工程质量水平。

（二）工作目标

通过五年努力，新建住宅工程质量常见问题预防和治理覆盖率达到100%，住宅工程质量水平明显提高，住宅性能明显改善，住宅质量投诉明显减少，住户质量满意度达到92%以上，质量问题专项治理工作取得显著成效。

二、主要任务

（一）治理范围：

新建住宅工程特别是保障性安居工程。

（二）治理重点：

1. 屋面渗漏、厕浴间渗漏，墙面空鼓裂缝及渗漏、饰面砖脱落，建筑室内标高和几何尺寸控制不准确；

2. 竖向结构的墙柱质量缺陷，水平结构的蜂窝、麻面，现浇板、楼梯板根部上面裂缝，现场结构抽测强度推定值偏低等涉及结构安全的质量常见问题。

3. 管道渗水、漏水，管道堵塞，配电系统不合理，防雷及工作（保护）接地不可靠，配电箱选用不合理，配线截面不足，连接不紧固，断路器型号与设计不符等问题。

各地要结合实际，在上述治理重点基础上补充、细化确定本地区住宅工程质量常见问题专项治理重点及年度治理目标。

三、实施步骤

按照总体要求，专项治理工作分阶段组织实施，每阶段工作重点安排如下：

（一）宣传发动（2014年1月—2014年5月）

1. 广泛发动、组织有关媒体就开展住宅工程质量常见问题专项治理工作进行专题宣传、报道，营造全社会齐抓共管的良好氛围。

2. 召开全省住宅工程质量常见问题专项治理工作座谈会，动员和部署专项治理工作，交流各地好的做法和经验，确定住宅工程常见质量问题的概念和各阶段治理范围，观摩质量常见问题治理工程。

3. 各地要按照我厅《关于开展全省保障性安居工程质量通病专项治理活动的通知》（豫建建〔2012〕73号）以及本方案要求，结合实际，细化本地区专项治理工作方案，明确年度目标、实施细则，同时要针对本地区住宅工程质量特点和常见问题，编制专项治理技术措施，并于2014年3月底以前报至厅领导小组办公室。

4. 2014年4月份省厅将对各地工程质量专项治理工作年度目标和工作措施落实情况进行检查。

5. 2014年3月—5月，在全省范围内举办住宅工程质量知识竞赛，普及工程质量知识及常见问题防治技术措施，选拔优秀代表队开展电视知识竞赛活动。

（二）实施推进（2014年6月—2016年12月）

1. 确定年度专项治理工作重点，稳步推进专项治理工作。各地要结合我厅专项治理工作重点，提出本地区专项治理年度行动计划，有针对性地开展某项或某几项质量常见问题的专项治理，采取有效措施，扎实推进治理，确保工作取得成效。

各地区应建立工程质量常见问题专项治理工作年度报告制度，每年12月底以前要向厅领导小组办公室上报本地区本年度工程质量常见问题专项治理目标完成情况及下一年度工程质量常见问题专项治理行动计划。

2. 开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建活动，各地要树立一批住宅工程质量常见问题专项治理示范工程。省厅每年组织评选一次全省住宅工程质量常见问题专项治理示范工程，全面推行样板间制度，引导企业将质量常见问题防治工艺总结为工法，具备条件的鼓励申报省级、国家级工法。

3. 组织开展专项督查。省厅将不定期抽查各地区工程质量常见问题专项治理工作进展情况。重点检查各地区专项治理工作目标完成情况，常见问题治理措施和质量分户验收制度等的落实情况，促进专项治理工作不断深入开展。

4. 出版《住宅工程常见质量问题防治技术手册》，提出各个阶段质量问题表现形式，分析产生的原因，制定防治措施。

5. 2015年—2016年每年5月份省厅组织召开一次工程质量常见问题专项治理经验交流会。交流各地好的做法和经验，观摩质量常见问题专项治理示范工程，针对专项治理工作中出现的新情况和新问题，研究提出防治措施。

6. 2014年—2016年每年7月—9月份省厅组织开展工程质量常见问题防治的调查研究和治理技术措施的宣讲、培训活动。

7. 构建质量常见问题防治长效机制。各地区应结合实际，于2015年年底前研究建立住宅工程质量常见问题治理专项措施制度，省厅于2016年年底前出台有关住宅工程质量常见问题专项治理制度文件，逐步完善我省住宅工程质量监管体系建设。

8. 省厅每年年初将检查各地区上一年度工程质量常见问题专项治理目标完成情况，2017年年初将检查各地区工程质量常见问题专项治理总目标完成情况。

（三）总结推广（2017年）

1. 2017年5月份省厅组织召开全省住宅工程质量常见问题专项治理工作总结大会，总结专项治理工作成果和经验，推广应用先进技术和管理措施。

2. 各地区应将专项治理工作成果转为常态化、日常性工作，建立长效机制，巩固治理成果，有效防治工程质量常见问题，全面提升我省住宅工程质量建设水平。